TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
THỰC TẬP ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH

Tên đề tài: Phát triển Hệ thống quản lý bán hàng và đặt hàng trực tuyến quần áo thể thao.

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Ngọc Đan Thanh

Thời gian thực hiện: Từ ngày 10/11/2025 đến ngày 28/12/2025.

Sinh viên thực hiện: Huỳnh Quốc Thái

Mã số sinh viên: 110122157 - Mã lớp: DA22TTB

Nội dung đề tài

- Mô tả: Mục tiêu nhằm xây dựng một nền tảng bán quần áo thể thao trực tuyến hoàn chỉnh, cho phép người dùng duyệt danh mục sản phẩm, xem chi tiết, thêm vào giỏ hàng, đặt hàng và mô phỏng thanh toán bằng các hình thức như COD hoặc quét mã QR một cách dễ dàng. Hệ thống cung cấp các tính năng cơ bản như giỏ hàng, đặt hàng, theo dõi đơn hàng, quản lý thông tin khách hàng và thống kê doanh thu, giúp nâng cao trải nghiệm mua sắm trực tuyến của người dùng. Website được triển khai trên môi trường máy chủ cục bộ thông qua XAMPP, sử dụng MySQL để lưu trữ dữ liệu một cách an toàn và có thể mở rộng. Quản trị viên có thể quản lý danh mục sản phẩm (áo, quần, giày, phụ kiện), theo dõi đơn hàng, kiểm soát tồn kho và xem các báo cáo thống kê trực quan. Hệ thống này giúp sinh viên nắm vững kỹ năng phát triển web động, thiết kế và quản lý cơ sở dữ liệu, xử lý logic nghiệp vụ, xây dựng giao diện responsive, đồng thời tạo ra một mô hình ứng dụng thực tiễn, có thể áp dụng trong hoạt động kinh doanh thương mại điện tử quy mô nhỏ và vừa.

- Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu lý thuyết:

- Tìm hiểu các nghiệp vụ quản lý kho hàng trực tuyến, phân tích yêu cầu để xác định đối tượng dữ liệu cần quản lý, các chức năng chính và luồng xử lý trong quá trình bán hàng trực tuyến.

- Tổng hợp các kiến thức về HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript và Bootstrap framework để thiết kế giao diện đáp ứng các loại thiết bị có kích cỡ màn hình khác nhau.

- Vận dụng các kiến thức về tổ chức dữ liệu quan hệ trong việc thiết kế tổ chức dữ liệu với MySQL.

- Tìm hiểu ngôn ngữ PHP để tương tác với cơ sở dữ liệu từ server

- Tìm hiểu Chart.js để hiển thị biểu đồ thống kê và PhpSpreadsheet hoặc jsPDF để xuất báo cáo.

- Kiểm thử và triển khai: Kiểm thử chức năng, giao diện và hiệu suất; tối ưu hệ thống để đảm bảo tính ổn định trước khi hoàn thiện.

Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm: Xây dựng hệ thống bán hàng và đặt hàng trực tuyến quần áo thể thao đảm bảo các chức năng duyệt sản phẩm, xem chi tiết, tìm kiếm, giỏ hàng, đặt hàng và theo dõi đơn hàng, hệ thống quản lý sản phẩm, khách hàng, đơn hàng, thống kê doanh thu và xuất báo cáo.

Chức năng dành cho người dùng:

- Duyệt danh mục sản phẩm: xem các loại sản phẩm.

- Xem chi tiết sản phẩm: thông tin, hình ảnh, giá và mô tả sản phẩm.

- Tìm kiếm sản phẩm: tìm sản phẩm theo tên hoặc giá.

- Thêm sản phẩm vào giỏ hàng: chọn và lưu sản phẩm muốn mua.

- Đặt hàng: nhập thông tin giao hàng và xác nhận đơn hàng.

- Theo dõi đơn hàng: xem trạng thái đơn hàng.

Chức năng dành cho quản trị viên:

- Quản lý sản phẩm: thêm, xóa, sửa, cập nhập thông tin sản phẩm.

- Quản lý khách hàng: xem thông tin tài khoản, lịch sử mua hàng.

- Quản lý đơn hàng: xem chi tiết, thay đổi trạng thái đơn hàng.

- Thống kê doanh thu: hiển thị biểu đồ doanh thu và số lượng sản phẩm bán ra.

- Xuất báo cáo: xuất dữ liệu thống kê ra file.

- Kết quả dự kiến đạt được

Về hệ thống: Website bán quần áo thể thao trực tuyến với các chức năng cơ bản như: cho phép khách hàng duyệt sản phẩm, xem chi tiết, tìm kiếm, giỏ hàng, đặt hàng và theo dõi đơn hàng. Ngoài ra, hệ thống quản lý sản phẩm, khách hàng, đơn hàng, thống kê doanh thu và xuất báo cáo được triển khai đầy đủ. Website có giao diện thân thiện, dễ sử dụng, tương thích trên nhiều thiết bị.

Về mã nguồn: Toàn bộ mã nguồn của dự án được quản lý trên Git, có cấu trúc rõ ràng. Ngoài ra, mã nguồn được chú thích cẩn thận, giúp dễ dàng cho việc đọc hiểu, kiểm thử và nâng cấp sau này

Về báo cáo kỹ thuật: Quyển báo cáo chi tiết về quá trình phân tích, thiết kế hệ thống và các kết quả đạt được với dữ liệu thử nghiệm. Báo cáo kết quả kỹ thuật sẽ bao gồm các chương:

Chương 1: Tổng quan nghiên cứu

Chương 2: Nghiên cứu lý thuyết

Chương 3: Hiện thực hóa nghiên cứu

Chương 4: Kết quả nghiên cứu

Chương 5: Kết luận và hướng phát triển

- Kế hoạch thực hiện:

| Tuần | Thời gian | Nội dung công việc | Kết quả dự kiến |
| --- | --- | --- | --- |
| Tuần 1 | Từ ngày 10/11/2025 đến 16/11/2025 | - Tìm hiểu thông tin yêu cầu của đề tài và xác định mục tiêu nghiên cứu. - Thu thập và nghiên cứu tài liệu về HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript, PHP, MySQL, Chart.js -Tham khảo các website tương tự để học hỏi kiến trúc giao diện, chức năng -Hẹn lịch báo cáo với GVHD vào ngày 15/11/2025 để thống nhất phạm vi và chức năng. | - Báo cáo khảo sát và yêu cầu hệ thống. Viết báo cáo chương 1, 2 -Danh sách tài liệu tham khảo được trong Zotero |
| Tuần 2 | Từ ngày 24/11/2025 đến 30/11/2025 | - Lên ý tưởng cơ bản cho website như: header, trang chủ, nội dung, footer - Thiết kế kiến trúc hệ thống - Thiết kế giao diện tổng thể bằng Figma (trang chủ, trang sản phẩm, trang chi tiết sản phẩm, giỏ hàng, thống kê, trang quản trị). - Hẹn lịch báo cáo với GVHD vào ngày 29/11/2025 để duyệt mô hình dữ liệu và bản thiết kế giao diện. | - Viết báo cáo chương 3 các nội dung: Mô tả bài toán, đặc tả yêu cầu hệ thống, thiết kế dữ liệu, thiết kế xử lý, thiết kế giao diện. |
| Tuần 3 | Từ ngày 8/12/2025 đến 14/12/2025 | - Cài đặt cơ sở dữ liệu MySQL và viết các câu lệnh tạo bảng. - Xây dựng chức năng chính: hiển thị danh sách sản phẩm, chi tiết sản phẩm, tìm kiếm, phân loại theo tên các loại quần áo. - Thu thập và nhập dữ liệu thử nghiệm - Hẹn lịch báo cáo với GVHD vào ngày 13/12/2025 để trình bày giao diện và kết quả chạy thử. | -Chạy được website trên máy tính cá nhân với các dữ liệu thử nghiệm |
| Tuần 4 | Từ ngày 22/12/2025 đến 28/12/2025 | - Hoàn thiện các tính năng còn lại - Chạy thử trên nhiều loại thiết bị, tinh chỉnh giao diện -Viết báo cáo kỹ thuật hoàn thiện 5 chương và hoàn thiện file trình bày và poster. - Tổ chức mã nguồn trên Github. - Hẹn lịch báo cáo với GVHD vào ngày 27/12/2025 để nghiệm thu, góp ý trước khi nộp. | - Website hoàn chỉnh. - Báo cáo kỹ thuật hoàn thiện và nộp đúng hạn. - Bài thuyết trình và poster. - Thư mục dự án trên Github. |

Xác nhận của GVHD                                         Ngày …… tháng …… năm 2025

Sinh viên thực hiện